## Slide 1
Notification API
Visión General de la Plataforma de Microservicios
Plataforma unificada de notificaciones para eCommerce - consolida notificaciones fragmentadas de múltiples sistemas fuente en una única arquitectura de microservicios basada en eventos.
14
Servicios Totales
8
Implementados
(Core)
6
Pendientes
~104K
Líneas de Código
Diseño: Feb 19 - Feb 28, 2026 | Desarrollo: Feb 23 - Mar 5, 2026

## Slide 2
Cronograma de Desarrollo
Diseño: Feb 19-28 | Implementación: Feb 23 - Mar 5 | Total: ~15 días (diseño + desarrollo)
Feb 19
Feb 21
Feb 23
Feb 25
Feb 27
Mar 1
Mar 3
Mar 5
Fase de Diseño (todos los servicios)
Feb 19 - Feb 28
event-ingestion-service
Feb 23 - Mar 1
notification-engine-service
Feb 24 - Mar 2
template-service
Feb 25 - Mar 2
channel-router-service
Feb 26 - Mar 2
provider-adapters
Feb 26 - Mar 2
audit-service
Feb 27 - Mar 1
bulk-upload-service
Feb 27 - Mar 1
notification-admin-ui
Feb 27 - Mar 1
Los servicios se desarrollaron en flujos paralelos con cronogramas superpuestos. Los documentos de diseño precedieron a la implementación por 2-4 días por servicio.

## Slide 3
Flujo de Notificación — End to End
Pipeline basado en eventos: Sistemas Fuente >> Ingestión >> Motor >> Renderizado >> Enrutamiento >> Entrega
Source Systems OMS Magento Mirakl Chat Manual
REST / AMQP
Event Ingestion_Service:3151_Normalizar y Validar
RabbitMQ 6 Exchanges 23 Queues 24 Bindings
Notification_Engine :3152_Reglas y Orquestar
Channel Router_Service_:3154 Enrutar y Entregar
Provider Adapters Mailgun WhatsApp
Template Service_:3153 Renderizar (Handlebars)
sync HTTP
Bulk Upload Service :3158_Procesamiento XLSX
HTTP POST /webhooks
Email Ingest_Service :3157/2525 Ingestión SMTP
publishes to xch.events.incoming
Audit Service_:3156_Seguimiento y Análisis
fire & forget
Admin UI :3159 Next.js
Admin Service :3155_Configuración y Reglas
Auth RBAC Backend :3160_JWT y Usuarios
Auth RBAC Frontend :3161 Next.js
eCommerce Backoffice :3162
Pipeline Principal
Broker de Mensajes
Servicios de Soporte
Admin / Auth
Fuentes / Ingestión
Proveedores Externos
A
B
C
E
F
D
X

## Slide 4
Desarrollo Guiado por Especificaciones vs Vibe Coding
Dos enfoques de desarrollo asistido por IA — mismas herramientas, resultados fundamentalmente diferentes
Vibe Coding
"Escribe un prompt y mira qué pasa"
Loose prompts, no upfront design, iterate by feel. Fast for prototypes — but inconsistent quality, no test strategy, hard to maintain past ~1K LoC. Best for: hackathons, MVPs, throwaway projects.
Desarrollo Guiado por Especificaciones
"Primero diseña, luego instruye a la IA con precisión"
Detailed design docs, DB schemas, API contracts — all defined before writing line 1 of code. AI executes against precise specifications. Best for: production systems, teams, long-lived projects.
Por qué Importa el Desarrollo Guiado por Especificaciones
La IA es tan buena como sus instrucciones.
Prompts vagos producen código vago. Las especificaciones detalladas le dan a la IA restricciones exactas — modelos de datos, códigos de error, contratos de API, topologías de colas — para que genere código de nivel producción en el primer intento, no en el quinto.
Las especificaciones son la única fuente de verdad para todo el equipo.
Cuando cada servicio tiene un documento de diseño, script de BD y referencia de endpoints, cualquier desarrollador (o IA) puede tomar cualquier servicio y saber exactamente qué debe hacer. Sin conocimiento tribal, sin adivinanzas.
Puedes escalar sin caos.
Este proyecto: 14 microservicios, 45K LoC fuente, 59K LoC de pruebas, 2,375+ pruebas unitarias — diseñado y construido en ~15 días. Esa velocidad solo es posible porque las especificaciones eliminaron la ambigüedad y el retrabajo.
Las especificaciones sobreviven al código.
El código se refactoriza, reescribe o reemplaza. Las especificaciones documentan el POR QUÉ y el QUÉ — siguen siendo valiosas mucho después de que cambie la implementación actual. Son la memoria institucional del sistema.